【再玩一局】一期问题整改跟踪清单｜20260716

## 一、问题总览

## 1. 模块1：登录注册（7项）

邀请注册：邀请链接自动获取邀请码并绑定用户ID，注册后后台确立绑定关系

### 问题1｜跳过新手任务后首页无回流引导（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：登录注册

问题描述：跳过新手任务后首页无回流引导，缺少交互兜底页面，无法强制用户完成新手任务

影响范围：新注册用户新手流程流失，任务完成率低

可参考整改方向：首页增加常驻新手任务入口、弹窗回流提醒；补齐缺失交互页；

新增底部悬浮引导按钮

入口形态参考游戏UI自带设定提醒操作：

提示：感叹号=可接任务、问号=任务进行中；

显示：边框高亮（引导每一步都要高亮显示）

首页需有完善资料提醒（提示约3次后转入个人中心常驻提醒项）

玩家/行家/领路人三角色均应有对应新手任务；

风险点：前端交互逻辑缺失，页面原型缺失

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题2｜密码登录未开放、正式短信通道未对接（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：登录注册

问题描述：密码登录未开放，腾讯云短信验证码仅默认6个0，正式短信通道未对接

影响范围：新用户无法正常短信验证登录，正式环境不可用

可参考整改方向：对接充值腾讯云短信服务；密码登录前端入口预留，资质齐全后放开，当前增加提示文案

风险点：第三方平台接口限制

处理进度：待优化

依赖条件：腾讯云充值、短信资质

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题3｜账号删除后旧邀请码缓存未清理（P1）

发现时间：2026-07-16

问题分类：登录注册

问题描述：账号删除后旧邀请码缓存未清理，重新扫码登录报错

影响范围：删除账号用户无法重新注册登录

可参考整改方向：后端清理账号绑定缓存；邀请码失效弹窗提示用户重新获取邀请码

风险点：注册表缓存逻辑缺陷

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题4｜非邀请码渠道进入无操作指引（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：登录注册

问题描述：非邀请码渠道进入无操作指引，新用户注册路径模糊

影响范围：外部引流用户注册操作困惑

可参考整改方向：空白邀请码页面补充操作指引，后端区分新 / 老用户校验逻辑

风险点：前端缺少引导交互

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题5｜已注册过的用户如果超过60天未登录重新登录（无需邀请码）（P0）暂无演示

发现时间：2026-07-16

问题分类：原型缺失／流程未闭环

问题描述：已注册用户超过60天未登录，再次进入小程序时需触发重新登录流程，且无需填写邀请码。

当前原型图未输出该场景演示页面，缺失三个环节：

登录失效的判定与提示；

重新登录页（手机号+短信验证码，无邀请码字段）；

重新登录成功后的承接页。开发侧无页面与逻辑依据；

影响范围：所有超过60天未登录的回流老用户；若缺失，一期注册登录流程不闭环，老用户回流路径断点。

可参考整改方向：

补充登录失效判定逻辑说明（天数设置阈值，建议后台可配置）；

登录页原型页面优化手机号+验证码登录，页面无邀请码字段，保留用户原绑定关系；

明确登录成功后承接规则（返回首页／原中断浏览页）；

与正常登录、邀请注册两条流程做交叉校验，确保登录状态机闭环，不误触邀请码流程。

风险点：

未覆盖该场景时，回流老用户可能误走邀请注册流程，造成重复注册或邀请绑定关系错乱；

60天阈值若前端写死，后期调整需发版；

若接口规则变化页面需要返工。

依赖条件：短信验证码接口及腾讯审核端适配确认；登录态有效期后台配置项；

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题6｜后端（平台管理后台）缺少邀请码设置功能（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：功能不足

问题描述：平台管理后台需新增邀请码设置模块，当前功能及对应页面不足：

影响范围：直接影响官方邀请码发放、领路人邀请码分配与绑定关系建立；后台缺失导致官方无法发放邀请码、无法将领路人与其邀请码建立分配关系，C端邀请码管理（数据概览、使用明细）无数据查看入口。

可参考整改方向：

后台新增"邀请码设置"入口，支持单个生成与批量生成（批量须设定数量，单次上限后台可配置）

邀请码列表字段：用户ID（可编辑）、使用用户、使用用户名称、邀请人、邀请码手机号、邀请码、二维码、状态、操作；

领路人选择器：支持手机号／用户ID／昵称三种搜索方式，搜索结果脱敏展示；

用户ID（可编辑，编辑时校验唯一性与格式）、邀请码手机号、邀请码、状态、操作；

状态机定义：未使用／已使用／已过期／已禁用，操作项与状态对应（编辑、禁用、启用、作废），已使用的邀请码限制编辑与作废；

C端需要增加邀请码管理模块（数据概览、使用明细、申请增加数量）

与C端邀请码管理模块（数据概览、使用明细、申请增加数量）字段对齐、数据打通，生成与分配记录留痕、支持导出；

后端需要有加量申请审核接口；

前后端邀请码生成规则需要保持一致（有效期可编辑可控制、邀请码增减逻辑、用户ID可编辑范围及格式规）

邀请码列表可以单个/批量导出。

风险点：

用户ID可编辑若缺少唯一性校验，会造成ID冲突、绑定关系错乱（用户ID以万为单位自定义生成规则需同步校验）；

手机号等敏感信息在搜索与列表中需脱敏，防信息泄露；

对已使用邀请码的编辑/作废操作会影响已建立的终身绑定关系，须严格限制操作权限；

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题7｜微信小程序位置获取——用户点击"拒绝"后系统授权弹窗不再自动出现，小程序端如何再次获取位置，当前无引导流程与降级方案

发现时间：2026-07-18

问题分类：交互流程缺失

问题描述：首页"附近正在发生"与局前大厅附近分档（1/3/5/10公里）依赖定位授权。用户首次拒绝后，微信不再自动弹出系统授权框，调用直接失败，若不处理，附近功能对该用户永久失效。当前原型与流程中未覆盖"拒绝后如何二次引导+降级承接"的完整链路。

影响范围：注册登录后首次进入首页的定位授权场景；附近正在发生、局前大厅附近筛选功能；所有拒绝过定位授权的用户。

可参考整改方向：（用户授权+（附近组局/同城推荐）+ 手动选城市 + IP 兜底，三条线并行）

降级方案A：手动选城市是标配兜底；弹窗内同时提供"手动选择位置"入口，调定位接口打开原生地图由用户主动选点（此为用户主动行为，不依赖授权弹窗）；

降级方案B：不授权也能拿到"够用"的位置：服务端 IP 定位：后端按请求 IP 解析出城市作为默认值，用户无感知、无授权成本，适合首次进入的默认推荐。

降级方案C：模糊定位（约500米~1公里）需要授权，在微信后台自助开通、审核门槛低，官方鼓励用模糊定位；

（用户仍不操作 → 进入手动城市选择页，按城市标签展示局列表，无定位时列表按发布时间兜底排序）

⚠️不要进小程序就弹，等用户点了"附近的局""局前大厅""组局雷达"这类功能时再触发——功能触发在前，授权申请在后，降低拒绝流失；在不同入口如果进行精确定位，被拒后按第一节流程引导 + 降级为手动搜索地址；

风险点：

拒绝后只能引导至设置页手动开启，路径长、转化有损耗，附近功能渗透率存在下降风险；

自定义引导弹窗触发频次过高会被平台判定诱导授权，需控制次数（建议每次会话最多1次）；

未声明隐私接口将直接导致定位接口不可用+审核不通过；

无定位状态下若无明确兜底排序规则，附近列表会全国混杂，体验受损。

处理进度：待优化

依赖条件：手动城市选择、授权引导弹窗

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

## 2. 模块2：身份角色体系（核心P0阻断业务，7项）

### 问题8｜行家、领路人功能关闭，业务全流程无法闭环（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：身份角色

问题描述：仅开放玩家身份，行家、领路人功能关闭，组局、交付、评价全流程无法闭环

影响范围：整体业务流程阻断，无法完成完整业务链路

可参考整改方向：搭建双路径身份体系——

1. 后台批量手机号白名单一键开通行家 / 领路人，屏蔽会员等级条件；

2. 常规申请保留实名认证、等级基础条件，隐藏付费会员入口；

风险点：腾讯小程序审核限制付费相关页面

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题9｜普通玩家可生成邀请二维码，权限逻辑错误（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：身份角色

问题描述：普通玩家可生成邀请二维码，权限逻辑错误，目前仅领路人允许分发邀请码

影响范围：邀请链路权限混乱，不符合业务规则

可参考整改方向：前后端增加角色权限校验，玩家端隐藏邀请码、二维码生成功能，仅后台分配身份和分配邀请码后解锁邀请权限

风险点：权限过滤逻辑缺失

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题10｜个人中心-领路人无「我的关系网络」页面（P0）当前演示无领路人首页页面

发现时间：2026-07-16

问题分类：身份角色

问题描述：领路人首页有关系网络，但是在我的个人中心-我的邀请页面-我的关系网无承载入口

影响范围：领路人邀约数据无法追溯，分润、统计功能无法使用

可参考整改方向：前端开发关系网络页面；后端新增用户画像关系接口，一期仅实现基础邀约记录；

风险点：后端关系数据接口无

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题11｜领路人无「我的邀请记录」页面（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：身份角色

问题描述：领路人无「我的邀请记录」页面，邀约数据无沉淀、无贡献排行，用户画像关系接口缺失

影响范围：领路人邀约数据无法追溯，分润、统计功能无法使用

可参考整改方向：前端开发邀请记录页面；后端新增用户画像关系接口，一期仅实现基础邀约记录，排行二期迭代

风险点：后端关系数据接口未开发

处理进度：待优化

依赖条件

修复所需工时：

完成时间：一期上线前

甲方需提供资源：

### 问题12｜行家星级、经验值、信用分前端硬编码（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：身份角色

问题描述：行家星级、经验值、信用分前端硬编码，后台无配置入口，运营无法自定义调整分值规则

影响范围：信用、等级体系无法灵活运营配置

可参考整改方向：后台新增经验、星级、信用分可视化配置模块，开放分值自定义接口

风险点：后端配置模块缺失

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题13：行家技能及标签数量配置化

问题：行家技能及标签目前仅能设置3个，后期需后台可自定义数量上限

发现时间：2026-07-16

问题分类：配置化需求／扩展性优化

问题描述：行家显性技能当前限定自填3个，数量写在逻辑中。随业务发展需支持更多技能展示，要求技能数量上限抽离为后台可配置参数。

影响范围：行家技能树模块（技能配置页、行家主页技能展示位）。

整改要求：

技能数量上限抽离为后台配置项（默认3）；

前端展示兼容可变数量（超出折叠／展开更多）；

隐性技能不受此限，保持系统评估点亮逻辑不变。

风险点：展示位增加会挤压主页布局，需同步校验UI适配；调整配置须确认对存量行家数据无影响。

依赖条件：后台配置中心能力

处理进度：待优化

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题14：行家蓝标（大V认证）体系

问题：业内TOP级行家可申请蓝标——人工审核手工点亮、不开系统申请通道；行家等级仍须逐级晋升（不破坏平台信用体系）；蓝标点击弹出规则说明文案

发现时间：2026-07-16

问题分类：新功能需求（认证体系）

问题描述：为承接业内知名行家入驻（官方不能为其刷等级、刷信用），新增蓝标认证：①仅人工审核、官方手工点亮，不开放系统申请通道；②蓝标与等级解耦，行家等级仍须逐级晋升；③蓝标图标支持点击，弹出规则说明（一句话如"业内TOP10可申请" + 转人工／邮件通道）。

影响范围：行家认证体系；行家主页、局详情等身份展示区；运营人工审核流程。

整改要求：

后台增加蓝标标识字段，官方人工点亮／熄灭，操作留痕可追溯；

前端主页、局详情等身份展示区增加蓝标图标；

点击蓝标弹规则说明弹窗（领域内TOP10可申请 + 人工通道／邮箱）；

风险点：评判标准转人工、主观性强，需内部评估维度备忘；蓝标滥用会稀释公信力，点亮必须有审批记录。

依赖条件：行家认证流程已上线；蓝标规则文案定稿

处理进度：待优化

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

## 3. 模块3：主局 / 组局核心流程（14项）

### 问题15｜局类型仅上线2种，后台无模板新增入口（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：主局流程

问题描述：仅上线2种局类型，未落地需求四大类型，后台无局模板新增入口

影响范围：运营无法创建全类型活动局

可参考整改方向：前端补齐四类局下拉选项；后台新增局模板录入管理页面，支持运营自主新增模板

风险点：局类型数据、后台模板功能缺失

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题16｜地图地址选择无确认按钮（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：主局流程

问题描述：地图地址选择无确认按钮，页面常驻「请选择」提示，用户无法确认地址是否选中

影响范围：用户发布局地址填写失败率高

可参考整改方向：新增地址确认按钮，选中后自动关闭地图弹窗，完善地图key兜底配置，清除残留提示文字

风险点：前端地图交互缺失

依赖条件：腾讯地图KEY

处理进度：待优化

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题17｜发布主局无预览页、封面图无裁剪功能（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：主局流程

问题描述：发布主局无预览页面，封面图仅限制格式、无尺寸裁剪功能

影响范围：用户发布后才发现信息、图片异常，体验差

可参考整改方向：新增发布预览页面；封面上传增加尺寸规范与图片裁剪组件，图片自适应展示

风险点：前端预览、图片裁剪组件未开发

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题18｜后台审核无驳回状态与驳回备注（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：主局流程

问题描述：后台审核仅有待审核、通过两种状态，无驳回状态与驳回备注填写功能

影响范围：运营无法退回违规局、无法告知用户修改原因

可参考整改方向：新增审核驳回状态，支持填写驳回备注，消息推送至发起人

风险点：后端局状态机不完善

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题19｜局状态机不全，多页面状态同步异常（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：主局流程

问题描述：局状态机不全，缺少局审批流转状态机；用户端“加入”流转状态机、行家“审核”流转状态机，多页面状态同步异常；系统审核中的局不出现在大厅；

影响范围：大厅、个人中心局状态展示错乱，用户识别混乱

可参考整改方向：重构后端全链路局状态流转逻辑，大厅、我的局统一展示对应状态标签

风险点：底层状态逻辑缺失

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题20｜局满员后仍可提交申请（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：主局流程

问题描述：局满员后仍可提交申请，无拦截弹窗提示

影响范围：超员申请无效，增加用户操作成本

可参考整改方向：申请接口增加人数校验，满员后提交按钮置灰并弹窗提示已满员，前后端双重校验

风险点：人数校验逻辑缺失

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题21｜个人中心-我的局分类错乱、聊天入口隐蔽（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：主局流程

问题描述：我的局分类错乱，发起局归入「我参与」，无独立主局管理入口；聊天入口仅消息页可见

影响范围：用户无法快速管理自己创建的局，聊天入口隐蔽

可参考整改方向：发起组局归入组局管理；局详情页固定展示聊天入口

风险点：前端页面分类逻辑错误

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题22｜局结束流程跳过行家确认节点（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：主局流程

问题描述：局结束流程跳过行家确认节点，直接跳转评价，业务交付闭环缺失

影响范围：无行家时流程可走，有行家后缺少交付确认环节

可参考整改方向：行家角色增加上

风险点：流程分支判断逻辑缺失

依赖条件：行家身份功能

处理进度：待优化

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题22｜再来一局意向未强制填写、开局模式展示不全（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：主局流程

问题描述：对局结束后再来一局意向可直接跳过，未强制填写；三种开局模式未完整展示

影响范围：用户意向数据收集不全，无法精准匹配活动

可参考整改方向：意向选择设置为必填项不可跳过，完整展示系统自配、玩家创建、同局开局三类模式

风险点：前端表单校验缺失

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题23｜一期IM仅支持文字聊天（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：主局流程

问题描述：一期IM仅支持文字聊天，不支持图片、语音、文件传输，页面需要优化，整体IM页面很突兀

影响范围：局内协作沟通功能简陋

可参考整改方向：页面优化，目前页面很突兀

风险点：二期开发资源成本高

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题24：入局申请结果通知与状态呈现

问题：入局申请通过/拒绝后，结果经消息中心提醒 + 个人中心"我的局-参与"状态呈现无变化

发现时间：2026-07-16

问题分类：功能缺陷／状态同步异常

问题描述：玩家点击"加入"后按钮转为"申请中"，但局主允许/拒绝后：①消息中心无结果提醒；②个人中心"我的局-参与"列表状态无更新。用户无法获知申请结果，入局链路断点。

影响范围：入局申请全流程的结果触达环节；所有发起入局申请的玩家；局主审核动作的结果回传。

整改要求：

局主操作允许/拒绝后，触发消息中心系统通知（含局名称、结果、时间；拒绝时可选附原因）；

"我的局-参与"状态机落地：申请中 → 已入局／未通过，实时同步；

状态与局卡片按钮联动（允许后用户视角转为已入局）；

风险点：状态不同步会导致用户重复申请或错过开局；消息触达依赖小程序订阅消息授权，需设计授权引导。

依赖条件：消息中心模块；订阅消息授权能力

处理进度：待优化

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题25：分享与邀请入口合并及组件配置化

问题：局卡片"分享"与"邀请"入口语义重叠产生歧义，需隐藏其一，且后端可自定义开启或更换组件

发现时间：2026-07-16

问题分类：交互优化／后端配置化需求

问题描述：局卡片操作区"邀请（站内）"与"分享（微信）"语义相近，用户难以区分。按会议结论合并为单一入口（分享→选择站内或微信），另一入口隐藏；同时该组件须由后端控制，支持自定义开启、关闭或更换，避免后期调整依赖发版。

影响范围：局卡片／局详情操作区；所有查看局的用户；后台运营配置能力。

整改要求：

前端保留单一"分享"入口，点击后弹渠道选择：站内分享／微信分享；

按钮组件接入后台配置：可控制显示／隐藏、可更换组件形态；

配置项后台可视化管理，默认策略需明确。

风险点：若一期直接写死不做配置化，后期调整需发版；合并后需监测站内邀请转化是否受影响。

依赖条件：后台配置中心能力

处理进度：待优化

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题26：创建局——可参与角色配置入口

问题：创建组局页面逻辑优化——增加"可参与角色配置入口"

发现时间：2026-07-16

问题分类：功能优化

问题描述：按"开局人决定全部游戏规则"定调，创建局时需增加可参与角色配置：发起人在创建页勾选允许进入的角色（仅玩家／仅领路人/仅行家/玩家+行家/玩家+行家+领路人/行家+领路人/玩家+领路人等）；用户入局未勾选角色入局入口置灰不可申请加入。（⚠️举例：允许玩家+领路人，领路人对应的就是进入玩家的直属领路人进入旁观，不占席位数量）

影响范围：创建局流程、局详情展示、入局申请校验、IM聊天室权限；所有发起人及入局者。

整改要求：

创建页增加"可参与角色"多选配置组合（玩家／行家／领路人）；

入局校验：未开放角色申请入口置灰并提示原因；

多角色用户入局时可自选以何种已开放身份入局，无系统强制降级；

局详情展示本局开放角色标识；

与IM聊天室权限联动：未允许角色进不了局、也进不了聊天室。

风险点：一期必须落地，缺失会导致二期有偿局逻辑无法挂载；需与"无直属领路人关系则领路人选项置灰"规则联动校验。

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题27：直属领路人护航入局机制

问题：创建组局页面逻辑优化——玩家的直属领路人可入局护航：不占席位数、交付流程可跳过、仅观察者身份、允许挂机

发现时间：2026-07-16

问题分类：功能优化

问题描述：与局内玩家存在直属绑定关系的领路人，可以"护航／观察者"身份入局——①不占局席位（6人局可变6+1）；②自我介绍等交付流程可跳过；③观察者身份，可参与聊天但不占用流程时间；④允许挂机（强大领路人可同时护航多局，紧急情况能关注到）。设计动机：被护航新玩家感知服务（知晓领路人有钱拿也觉得被服务）；是否允许护航由开局人配置。

影响范围：创建局配置、入局身份体系、IM聊天室成员管理、领路人收益归因（护航是其分润的服务佐证）。

整改要求：

创建页角色配置中增加"允许领路人护航"开关；

入局校验：仅与局内玩家存在直属绑定关系的领路人可选护航身份，无关系者置灰；

护航身份标识：头像角标／成员列表分组展示，不占席位计数；

IM聊天室同步开放，护航者消息带身份标识；

护航者不纳入流程必答环节与活跃度考核。

风险点：

挂机若被滥用形同虚设，需设计最低在场校验（如入局时一次确认）；

有偿局护航可能存在"白听方案"争议，有偿局是否开放护航后端需要配置，不能写死；

直属关系判定依赖邀请绑定数据准确性。

依赖条件：问题5角色配置落地；直属领路人绑定关系数据；有偿局护航规则结论

处理进度：待优化

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题28：有偿局／一对一订单／定制化服务——一期预留

问题：有偿局支付与分配、一对一订单、定制化服务入口（一期不做但预留接口／逻辑）

发现时间：2026-07-16

问题分类：架构预留需求／二期需求池

问题描述：二期商业化三项：①有偿局支付与分配（按人头付费；平均分／随喜／按贡献分三种分配方式，开局时选定；资金平台托管，局完确认后分配）；②一对一订单（玩家直接购买行家服务，加收15%-20%服务费）；③定制化服务入口（行家发起定制局→玩家付款→行家可选择招募协作行家，最终决策与支付确认在玩家）。一期不开发功能，但底层数据结构、接口与状态机必须预留，否则二期重构成本高。

影响范围：全局数据架构（局、订单、支付、分配）；创建局／加入局流程；行家服务展示。

整改要求：

一期开发预留：局类型字段（免费／有偿）、支付状态机、分配方式字段、订单数据结构；

接口文档明确标注预留字段，前端一期不展示；

与新团队技术评审确认预留方案（张毅已确认后置支付分配可实现）；

三项功能PRD归入二期需求池，本期仅做架构对齐。

风险点：预留不足二期返工量大（会议明确结论）；资金托管与赔付比例涉及支付合规及消费法，需提前核查。

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

## 4. 模块4：个人中心 & 基础功能（7项）

### 问题29｜实名认证后台无红点数字提醒（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：个人中心

问题描述：实名认证后台无红点数字提醒，运营无法快速定位待审核用户

影响范围：实名认证审核效率低

可参考整改方向：后台审核列表增加红点标红，实时统计待审核人数

风险点：后台页面交互缺失

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题30｜成就、经验值、信用分前端硬编码（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：个人中心

问题描述：成就、经验值、信用分前端硬编码，后台无配置接口，分值规则无法调整

影响范围：等级、信用体系无法运营调控

可参考整改方向：后端新增配置接口，后台可视化配置升级经验、扣分规则

风险点：后台配置模块缺失

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题31｜积分、经验值逻辑混淆（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：个人中心

问题描述：积分、经验值逻辑混淆，评价产出经验，仅有偿局根据分润金额*10%产生积分，当前无区分逻辑

影响范围：积分、经验数据展示错误，用户收益认知混乱

可参考整改方向：拆分积分、经验两套独立数据接口，前端区分展示；后台配置分润积分规则

风险点：收益数据逻辑未拆分

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题32｜邀请页不展示邀请码剩余数量、微信邀请链接未生效（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：个人中心

问题描述：邀请页面不展示邀请码剩余数量；未上线环境微信邀请链接无法生效

影响范围：领路人无法管控邀请码发放数量，链接功能失效

可参考整改方向：邀请页面增加剩余邀请码统计；链接入口增加上线后解锁提示文案

风险点：微信开放平台接口限制

处理进度：待优化

依赖条件：小程序上线资质

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题33｜二期地图功能不齐全展示，易误导用户（P2）

发现时间：2026-07-16

问题分类：功能不足

问题描述：地图模块等二期功能展示页面，易误导用户

影响范围：用户误以为功能已开放，产生咨询投诉

可参考整改方向：前端隐藏二期功能入口，地球、元宇宙页面标注「阶段开发中」提示文案

风险点：页面功能未做权限隐藏

修复所需工时：

处理进度：待优化

依赖条件：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题34｜技能配置后端无数量校验（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：个人中心

问题描述：技能配置仅前端限制3个槽位，后端无数量校验；

影响范围：用户可绕过前端上传多技能，数据不规范

可参考整改方向：后端增加技能数量强制校验；AI自动填充接口预留至二期开发

风险点：AI接口开发成本高

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题35｜敏感词未接入接口，后台管理库未配置内容接口（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：个人中心

问题描述：头像、昵称敏感词仅前端拦截，后台无统一敏感词基础管理库

影响范围：违规昵称、头像可绕过前端存储入库

可参考整改方向：后台搭建全局敏感词配置库，头像、昵称、局内容统一过滤校验；接口是否收费，需输出方案

风险点：后端敏感词过滤模块缺失

处理进度：待优化

依赖条件：无

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

## 5. 模块5：后台管理系统缺陷（4项）

### 问题36｜无手机号批量白名单导入功能（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：后台管理

问题描述：无手机号批量白名单导入功能，行家、领路人只能逐个手动开通

影响范围：批量运营开通角色效率极低

可参考整改方向：后台新增批量导入功能，上传手机号清单一键开通行家 / 领路人身份

风险点：批量导入后台功能缺失

处理进度：待优化

依赖条件：无

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题37｜无双线局模板录入页面（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：后台管理

问题描述：无双线局模板录入页面，运营无法自主新增活动模板

影响范围：活动类型拓展依赖开发修改代码

可参考整改方向：后台新增模板管理页面，支持自定义录入局基础模板信息

风险点：模板管理模块未开发

处理进度：待优化

依赖条件：无

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题38｜实名认证审核无批量操作（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：后台管理

问题描述：实名认证审核仅支持单条手动通过，无批量审核、批量驳回功能

影响范围：大批量实名审核工作量巨大

可参考整改方向：新增批量勾选操作，支持批量通过 / 驳回，统一填写驳回理由

风险点：后台批量操作交互缺失

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题39｜用户隐私数据明文展示，无脱敏权限（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：后台管理

问题描述：用户身份证、手机号明文展示，无分级数据脱敏权限

影响范围：用户隐私数据泄露风险，不合规

可参考整改方向：后台增加数据脱敏权限，普通运营隐藏完整证件号，管理员账号可见明文

风险点：数据权限过滤逻辑缺失

处理进度：待优化

依赖条件：

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

## 6. 模块6：腾讯小程序平台限制类问题（2项）

### 问题41｜前端展示付费、会员UI，无支付资质将被驳回（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：平台限制

问题描述：前端展示付费、会员增值UI，无支付资质提交审核会被驳回

影响范围：小程序无法上线

可参考整改方向：前端条件渲染隐藏所有会员、付费页面，底层代码保留，补齐支付商户证书后恢复展示

风险点：腾讯审核规则强制限制

处理进度：待优化

依赖条件：支付资质、商户证书

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：

### 问题43｜未上线前微信邀请链接无法生效（P0）

发现时间：2026-07-16

问题分类：平台限制

问题描述：小程序未正式上线前，微信邀请链接无法生效，仅二维码可用

影响范围：外部渠道分享缺少链接分发方式

可参考整改方向：链接入口增加提示文案，小程序上线后自动解锁链接分发能力

依赖条件：小程序上线审核通过

风险点：微信开放平台链路限制

处理进度：待优化

修复所需工时：

完成时间：

甲方需提供资源：